第7组 软件项目管理实验二 Sprint 1 计划会会议纪要

# 一、基本信息

会议名称：Sprint 1 Planning

Sprint：Sprint 1

项目背景：爱管理

主持人：杨浩伟（DRI / PO）

参会人员：杨浩伟、彭佳成、朱传玺、何健翔

会议时间：待填写

会议地点：待填写

# 二、Sprint Goal

在本地演示环境中完成：

查看项目成员 → 创建并分配任务 → 更新任务状态

形成一个能够实际运行、测试和演示的最小功能闭环。

# 三、入选用户故事

1. 编号：US01

用户故事：查看项目成员

优先级：Must

规模：小

负责人：彭佳成

2. 编号：US04

用户故事：创建并分配任务

优先级：Must

规模：中

负责人：朱传玺

3. 编号：US05

用户故事：更新任务状态

优先级：Must

规模：小

负责人：何健翔

# 四、用户故事验收标准

## 一 US01 查看项目成员

1. 可以查看预置项目成员。

2. 至少展示姓名和分工。

3. 成员 id 唯一。

4. US04 的负责人选择必须来源于这里的成员列表。

## 二 US04 创建并分配任务

1. 可以填写任务标题。

2. 可以填写任务描述。

3. 可以选择负责人。

4. 负责人必须对应真实项目成员。

5. 空标题应被拒绝。

6. 无效负责人应被拒绝。

7. 创建成功后任务可以查看。

8. 刷新或重新读取后任务仍然存在。

## 三 US05 更新任务状态

1. 可以修改已有任务状态。

2. 支持 TODO / DOING / DONE。

3. 页面展示待办 / 进行中 / 已完成。

4. 不要求拖拽。

5. 修改后页面能够看到新状态。

6. 刷新后状态仍然保存。

7. 非法状态应被拒绝。

# 五、开发任务拆解

## 一 US01 查看项目成员

1. 待开发：确定 Member 数据结构（id、name、role）。

2. 待开发：提供预置成员数据。

3. 待开发：展示成员姓名和分工。

4. 待开发：补充成员列表关键路径测试。

## 二 US04 创建并分配任务

1. 待开发：确定 Task 数据结构（id、title、description、assigneeId、status）。

2. 待开发：复用 US01 的成员列表作为负责人选项。

3. 待开发：实现标题、描述和负责人填写。

4. 待开发：校验空标题和无效负责人。

5. 待开发：保存并重新读取任务。

6. 待开发：补充创建与校验测试。

## 三 US05 更新任务状态

1. 待开发：复用统一 Task 模型。

2. 待开发：提供 TODO / DOING / DONE 状态操作。

3. 待开发：展示待办 / 进行中 / 已完成。

4. 待开发：保存状态并支持刷新后读取。

5. 待开发：拒绝非法状态并补充测试。

# 六、DoD

每个用户故事只有满足对应 DoD 检查项后，才能在 Sprint 结束验收时标记为 Done。当前尚未进行验收，全部保持未勾选。

1. 功能能够正常运行。

2. 达到该用户故事验收标准。

3. 有关键路径基本测试。

4. 测试实际运行通过。

5. 关键模块或函数具有必要注释。

6. AI 生成代码经过人工 diff 审查。

7. Feature 合入 develop 后仍可运行。

8. 集成测试未破坏其他 Sprint 1 功能。

9. 有运行或测试证据。

10. AI 互动记录已经保留。

# 七、分工与认领

1. 杨浩伟：本轮 DRI，兼任 PO、Scrum Master、集成与质量负责人；负责主持 Sprint Planning，控制 Sprint 范围，协调公共接口，进行 PR Review，负责 develop 集成、全量测试、DoD 验收，并主持 Sprint Review、Sprint Retrospective 和最终交付检查。

2. 彭佳成：负责 US01 查看项目成员，分支为 feature/us01-members；额外负责产品验收协助和 Sprint Review 演示准备。

3. 朱传玺：负责 US04 创建并分配任务，分支为 feature/us04-create-task；额外负责 Task 数据结构、公共接口协作和 README / 技术整理。

4. 何健翔：负责 US05 更新任务状态，分支为 feature/us05-task-status；额外负责 AI 互动记录汇总和 Sprint Retrospective 记录协助。

# 八、依赖关系

1. US04 依赖 US01 提供统一成员数据。

2. US05 依赖 US04 的统一 Task 模型。

3. 三个故事必须共享同一 Member / Task 数据定义。

4. 整体依赖链为：US01 → US04 → US05。

# 九、统一数据约定

Member 字段：id、name、role。

Task 字段：id、title、description、assigneeId、status。

其中 assigneeId 必须对应真实存在的 Member.id。

任务状态统一为 TODO、DOING、DONE，页面中文显示为“待办”“进行中”“已完成”。

# 十、已识别风险

1. 多分支开发导致公共数据结构不一致。

2. US04 / US05 对 Task 定义产生冲突。

3. AI 生成代码可能与现有接口不一致。

4. 时间有限导致测试和集成时间被压缩。

5. AI 互动记录可能遗漏。

以上为当前识别的风险，不代表问题已经发生。

# 十一、行动项

1. 事项：确认 Member 数据结构；责任人：杨浩伟、彭佳成；完成时限：待填写；状态：待完成。

2. 事项：确认 Task 数据结构；责任人：杨浩伟、朱传玺；完成时限：待填写；状态：待完成。

3. 事项：完成各用户故事开发；责任人：彭佳成、朱传玺、何健翔；完成时限：待填写；状态：待完成。

4. 事项：完成 AI 实时记录；责任人：何健翔及全体成员；完成时限：待填写；状态：待完成。

5. 事项：提交 PR；责任人：各故事负责人；完成时限：待填写；状态：待完成。

6. 事项：集成测试；责任人：杨浩伟；完成时限：待填写；状态：待完成。