# 第7组 Sprint评审会议纪要

项目：爱管理　Sprint：1　本轮 DRI：杨浩伟

最终人工 Demo 日期：2026年9月22日　整理日期：2026年10月8日

Sprint 1 的技术目标已经实现。US01、US04、US05 已在 develop 集成，全量自动测试 24/24 通过，DRI 亲自完成的最终人工 Demo 七项检查全部通过，任务创建和状态更新在刷新后保持。该结论针对本地最小功能闭环；人工 diff 审查未见独立确认记录，不能据此宣称全部正式 DoD 已通过。

# 一 记录来源与评审对象

记录形成方式：依据 Sprint 1 期间团队协作、Git 历史及项目证据追溯整理；未单独留存会议起止时间。会议地点无独立记录。本纪要整理实际增量及验收信息，不虚构另一次正式评审会议。

协作成员为彭佳成、朱传玺、杨浩伟、何健翔。已确认杨浩伟作为 DRI 执行最终人工 Demo；独立会议主持人、其他成员现场出席与教师或干系人参会情况均无独立记录，不以协作名单替代签到。验收对象是已集成的 Sprint 1 代码，功能代码基线为 develop@6f96b9d，后续交付文档分支不改变功能。

Sprint Goal：在本地演示环境中完成查看项目成员 → 创建并分配任务 → 更新任务状态，形成可运行、可测试、可演示的最小功能闭环。

# 二 三个故事的实际交付

US01 由彭佳成负责，页面显示彭佳成、朱传玺、杨浩伟、何健翔的姓名和分工，成员列表与任务负责人下拉框读取同一 GET /api/members 响应。成员 id 为唯一正安全整数，接口处理空数组、非法成员与文件读取错误；页面在空列表或加载失败时禁用分配并可重试。15 项测试覆盖基本契约、预置数据、自定义数据、全部成员可分配、只读行为和错误边界。关键实现为 src/domain/member.js、src/routes/members.js、public/app.js，提交 8109119，集成 cc7c937/34b3df7。最终人工 Demo 的成员展示与负责人选择成功。

US04 由朱传玺负责，用户输入非空标题、可选描述和有效负责人后创建任务。后端拒绝空标题或不存在成员，成功返回 201，状态初始化为 TODO，任务保存至统一 JSON 文件。五项测试验证正常创建、两类非法输入、读取新任务与重新加载后的持久化。关键实现为 src/routes/tasks.js、src/db.js 和页面表单，提交 f143bd5、40b9b4e，集成 442ee8e。最终人工 Demo 的创建、选择负责人、保存和刷新读取成功。

US05 由何健翔负责，页面可将状态切换为 TODO、DOING、DONE，接口校验合法状态，非法状态返回 400，不存在任务返回 404。状态更新写回同一数据文件，页面显示中文状态。四项测试验证 TODO → DOING、DOING → DONE 及持久化、非法状态和不存在任务。关键实现为 src/domain/task.js、任务 PATCH 路由与页面状态交互，提交 8f74544、f6cad04，集成 79948a5。最终人工 Demo 两次状态转换及刷新后 DONE 保留均成功。

# 三 测试与人工演示结果

| 故事 | 自动测试数 | 通过数 | 功能结果 | 人工检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 查看项目成员 | 15 | 15 | 成员契约及分配来源正常 | 9月22日成员展示与选择成功 |
| US04 创建并分配任务 | 5 | 5 | 创建校验与持久化正常 | 9月22日创建、保存、刷新成功 |
| US05 更新任务状态 | 4 | 4 | 状态校验及持久化正常 | 9月22日状态转换、刷新成功 |
| 合计 | 24 | 24 | 通过率100%，0失败 | 七项人工操作检查全部通过 |

24 是 Node 测试运行器含子测试的统计，含 19 个顶层测试与 5 个嵌套子测试。自动测试验证可重复的接口断言和数据行为，不能证明教师参加过评审，也不能证明人工已阅读代码 diff。

2026年9月20日历史 TAP 保存在 docs/evidence/us01-tests.tap，浏览器自动检查为 8/8，通过记录保存在 us01-browser-results.json，桌面和手机截图为 us01-members.png、us01-members-mobile.png。这些是 AI 工具执行证据，不是9月22日人工演示的独立录像。

9月22日 DRI 亲自完成最终人工 Demo，并在本任务对话中确认七项检查全部通过。流程涵盖显示成员、创建并选择负责人、保存、刷新后任务仍在、TODO → DOING、DOING → DONE、再次刷新后 DONE 保留。描述中拆分出的八个动作不改变原始七项检查数量。未另行归档该人工 Demo 的独立截图或录屏，不补造归档路径。

本次2026年10月8日按 README 的 npm test 复跑仍为24/24，0失败，日志见 docs/evidence/sprint1-final-test-20261008.txt。首次沙箱运行因本机 HTTP 连接被 EACCES 拒绝未能完成接口测试，允许本地回环连接后全量通过；没有通过修改测试或功能绕过失败。

# 四 增量价值与未完成范围

本地用户已经可以看到团队四名成员，将工作分配给真实存在的成员，再通过状态了解执行进度。创建和状态变化均持久保存，刷新不会丢失正常操作结果。三个故事构成可演示的协作起点，符合实验一的首轮切片。

本轮三个入选故事未见未实现的核心验收能力。登录、权限、任务优先级与截止时间、迭代关联和统计属于后续 Backlog，不列为本轮失败或临时扩展任务。单项目、预置成员、文件存储的范围限制依然存在，当前结果不等于生产环境可靠性或全部产品目标实现。

# 五 DoD 逐项核对

| 约定项 | 核验结果 | 依据与界限 |
| --- | --- | --- |
| 功能能运行并符合故事标准 | 技术层面有证据 | 三个故事集成；人工 Demo 七项成功 |
| 基本测试 | 通过 | 历史与本次24/24，覆盖非法输入和持久化 |
| 关键函数有必要注释 | AI静态检查符合 | 领域、路由、数据层注释存在；不代替人工评价 |
| AI代码经人工 diff Review | 未见独立确认记录 | AI代码审查与人工操作 Demo 不能替代此项 |
| 集成后正常运行 | develop 已验证 | 34b3df7 合并；main 未合入，不能宣称 main 已验收 |
| 有可核验证据 | 已有技术证据 | TAP、浏览器JSON、截图、Git；人工 Demo 来源为用户确认 |

据现有证据，技术目标已完成，正式 DoD 的人工审查项仍无法核验。AI 互动日志也有原始会话缺口，应在课程过程合规评价中单独披露，不通过事后报告补成完整原始日志。

# 六 反馈与后续产品方向

未留存独立干系人反馈记录。本节不补造外部评价。

已有 Product Backlog 的 Sprint 2 方向为 US02 登录、US03 基础权限、US06 优先级及截止时间与验收字段、US07 迭代和任务归属、US10 状态统计。该方向来自实验一正式规划，不因本次整理新增。实施前应以当前共享成员和任务模型为基础再细化权限与字段迁移。

本轮分析形成的过程建议是提前确定公共模型与异常契约、同步保存 AI 原始会话和人工 diff 审查、保留独立集成窗口与隔离测试数据。这些建议尚无独立会议表决记录，不写成全体成员已经投票通过的决策。

# 七 评审后的建议行动

| 建议行动 | 建议责任人 | 建议完成阶段 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保存人工 diff 阅读范围、结论与版本 | 杨浩伟及各故事负责人 | 后续正式 DoD 确认前 | 当前缺少独立审查记录，不倒签历史 |
| 细化既有 Sprint 2 故事与公共字段契约 | 彭佳成、朱传玺 | 下一轮计划与开发前 | 沿用实验一 Backlog，防止编号与模型漂移 |
| 原始会话同步归档并标注来源类别 | 何健翔及各故事负责人 | 下一轮每次交互与合并前 | 本轮17条混合记录不等于完整原始会话 |

未记录具体日期承诺，不杜撰行动项的实际截止时间。上述阶段是本次整理提出的建议。

# 八 结论与证据索引

本轮完成了成员查看、创建分配和状态更新的本地协作闭环；全量测试、历史浏览器检查与 DRI 人工 Demo 对技术交付提供相互补充的证据。完整正式 DoD、独立会议事实和完整原始 AI 会话仍有证据界限。该增量可以作为后续登录权限、任务属性和统计的代码基础，课程提交时应连同这些来源说明呈现。

检索入口：docs/evidence.md、docs/dod.md、docs/code-review.md、docs/ai-interactions.md；真实合并提交 cc7c937、34b3df7，Demo 文档更新提交 184ca75。没有 GitHub PR，不补造 PR 地址。